| TÍTULO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Declaración del Alcance del Proyecto |  |  |
| CÓDIGO | FECHA | REVISIÓN |
| ACP-01 | 21-Abr-2021 | 07-Jul-2021 |

| REALIZADO POR | FECHA | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Carlos Alejandro Ucan Tun | 21-Abr-2021 | AlejandroUcan |
| REVISADO POR | FECHA | FIRMA |
| Carlos Alejandro Ucan Tun | 21-Abr-2021 | AlejandroUcan- |
| APROBADO POR | FECHA | FIRMA |
| Carlos Alejandro Ucan Tun | 21-Abr-2021 | AlejandroUcan |

INDICE

| CONTENIDO |  | PAGINA |
| --- | --- | --- |
| - Información general |  |  |
| - Interesados del proyecto |  |  |
| - Justificación del proyecto |  |  |
| - Descripción del proyecto |  |  |
| 4.1 Objetivo del Proyecto |  |  |
| 4.2 Alcance del Proyecto |  |  |
| 4.3 Suposiciones |  |  |
| 4.4 Restricciones |  |  |
| - Entregables del Proyecto |  |  |
| - Presupuesto |  |  |
| - Aprobación del Acta |  |  |

# Información general

| Proyecto: | RadioSpot | ID del proyecto: | PST005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción proyecto RadioSpot, es un sistema de control de listas de reproducción para el medio radiofónico, que permite la generación dichas listas de reproducción de manera automática, por medio de los contratos que se registran, de los cuales se obtienen las fechas de inicio y fin del contrato y los horarios que se solicitan, RadioSpot también se encarga de las restricciones en el orden de reproducción, para evitar la repetición del mismo spot de manera seguida o involucrar temas que no deben ser mezclados. |  |  |  |

# Interesados del proyecto

| Cargo | Nombre/Organización | Teléfono | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | ProSoft Tech | 986 118 1995 | prosoft.technologies@gmail.com |
| Administrador del Proyecto | Alejandro Ucan | 986 112 0165 | alejandro.ucan.uady@gmail.com |
| Cliente/Usuario | Candela Tizimín | Conocido | Conocido |
| Grupo de Desarrollo | Alejandro Ucan | 986 112 0165 | alejandro.ucan.uady@gmail.com |

# justificación del proyecto

Desde sus inicios, varios de los procesos en el medio radiofónico son manejados por personal físico, lo cual en ocasiones genera ciertos errores, un ejemplo se da al reproducir spots comerciales, ya que, han surgido diversos inconvenientes por el orden en el cual se reproducen los spots, pues se suele mezclar temas controversiales o incluso limitarse a reproducir una sola versión del spot, generando que este sea repetitivo y cansado para el oyente de radio. Inclusive se suele tener que consultar de manera periódica la vigencia del contrato.

# Descripción del proyecto

El software a generar será una web-app para empresas radiofónicas, dicho software permitirá la generación de listas de reproducción automáticamente, respetando las restricciones en los temas que no se deben relacionar. Estableciendo las listas respetando la vigencia de los contratos, llevando a cabo la difusión de los spot en las fechas y horarios contratados.

Nombre del proyecto: RadioSpot

Objetivo: Desarrollar un sistema para la planeación de listas de reproducción en medios radiofónicos que permita la generación automáticamente de dichas listas respetando las restricciones vigente.

## Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema para la planeación de listas de reproducción en medios radiofónicos que permita la generación automáticamente de dichas listas respetando las restricciones vigente. Como son los temas del spot, vigencia del contrato, versiones de spot, etc.

## Alcance del proyecto

Empresas radiofónicas que deseen automatizar la reproducción de spots comerciales, evitando con ello posibles conflictos con las empresas contratantes, por errores del personal al no verificar la vigencia del contrato o el horario contratado.

## SUPOSICIONES

El software podrá ser visualizada desde cualquier navegador de manera responsiva.

## Restricciones

En uso de software.

Se usará software libre, por ende, que no requerirá un pago de licencia por las herramientas de desarrollo. Se usará el slack MERN.

En tiempo de desarrollo.

Se determina inicialmente un tiempo de desarrollo de 4 meses, con un plazo flexible dada cualquier eventualidad.

# Entregables del proyecto

| Hitos | Fechas |
| --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto | 21-Abr-2021 |
| Plan Desarrollo de Proyecto | 28-Abr-2021 |
| Documento de la Propuesta | 05-May-2021 |
| Documento de definición de los requisitos | 19-May-2021 |
| Documento de especificación del diseño | 02-Jun-2021 |
| Plan de pruebas | 16-Jun-2021 |
| Plan de Pruebas de Aceptación | 30-Jun-2021 |
| Manual del usuario | 07-Jul-2021 |

# Presupuesto

| Entregable/Actividad | Cantidad | Entidad Financiadora |
| --- | --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto | Pendiente | Pendiente |
| Plan Desarrollo de Proyecto | Pendiente | Pendiente |
| Documento de la Propuesta | Pendiente | Pendiente |
| Documento de definición de los requisitos | Pendiente | Pendiente |

# Aprobación del acta

| Cargo | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | ProSoft Tech | PST | 21-Abr-2021 |
| Usuario | Candela Tizimín | CandelaTiz | 28-Abr-2021 |
| Administrador del Proyecto | Alejandro Ucan | AlejandroUcan | 28-Abr-2021 |